| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение КОРМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА |
| --- |
| 07.02.2018 | ПРИКАЗ с. Кормовое | № 23-Д |
| Об утверждении Паспорта доступности для инвалидов МБОУ Кормовской СШ и плана мероприятий по повышению значений показателей доступности объекта. |  |

Во исполнении приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 года №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2015 года №40000), по результатам работы комиссии по обследованию доступности зданий МБОУ Кормовской СШ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

.

- Утвердить и ввести в действие с 10.02.2018 года новую форму Паспорта доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (Приложение №1)..

- Утвердить и ввести в действие с 10.02.2018 года план мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (Приложение №2).

- Утвердить и ввести в действие с 10.02.2018 года «Журнал учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности инвалидов объектов и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (Приложение №3).

- Назначить Юхнову Н.Н., заместителя директора по АХР, ответственным лицом за инструктаж и ведение журнала учета проведения инструктажа персонала по вопросам связанным с обеспечением доступности для инвалидов и предоставляемых на нем услуг в сфере образования.

- Заместителям директора ОУ, сотрудникам ОУ в своей работе руководствоваться Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи.

- Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы                                А.А. Цыбулин

С приказом и приложениями ознакомлены:

| Фамилия и. о. | подпись | дата |
| --- | --- | --- |
| Сикаренко О.А. |  |  |
| Юхно Е.З. |  |  |
| Сергиенко Л.В. |  |  |
| Сиденко Ю.С. |  |  |
| Цыбулина Н.Н. |  |  |
| Белоусова Н.А. |  |  |
| Харитонова Т.З. |  |  |
| Юхнова М.А. |  |  |
| Цыбулин А.А. |  |  |
| Чернякова Г.И. |  |  |
| Порублева Н.А. |  |  |
| Юхнова И.В. |  |  |
| Кайзерова Т.Ф. |  |  |
| Мищенко М.А. |  |  |
| Тихая Е.В. |  |  |
| Листратенко Н.А. |  |  |
| Юхно Н.В. |  |  |
| Вершинин Д.А. |  |  |
| Юхнова Н.Н. |  |  |
| Козлова Т.А.. |  |  |
| Ковтунова Л.И. |  |  |
| Никитенко В.И. |  |  |
| Вотьканич Е.А. |  |  |
| Рыбасова Н.А. |  |  |
| Волосникова Е.С. |  |  |
| Близнюков А.Ю. |  |  |
| Волохов И.В. |  |  |
| Юхнов И.Н. |  |  |
| Москаленко Н.А. |  |  |
| Ветохина Л.А. |  |  |
| Пустоветова А.С. |  |  |
| Никитенко В.И. |  |  |
| Ромасева М.В. |  |  |
| Решетникова Г.А. |  |  |

Приложение №2

к приказу №23-Д от 07.02.2018 года

ПЛАН

мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

(объект МБОУ Кормовская)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание приказа по ОУ по утверждению паспорта доступности инвалидов и плана мероприятий. | Февраль 2018г. | Директор ОУ |  |
| 2 | Проведение совещания с работниками (сотрудниками ОУ по вопросу оказания услуг доступности для инвалидов и лиц ОВЗ. | Февраль 2018г. | Директор ОУ |  |
| 3 | Изучение Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи (совещание) | Февраль 2018г. | Директор ОУ |  |
| 4 | Проведение Инструктажа по вопросам, связанным с обеспечением доступности инвалидов объектов и предоставляемых на нем услуг в сфере образования | 1 раз в квартал | Зам. директора по АХР Юхнова Н.Н. |  |
| 5 | Ведение Журнала учета инструктажа с отметкой проведения инструктажа. | 1 раз в квартал | Зам. директора по АХР Юхнова Н.Н. |  |
| 6 | Организация сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ в ОУ для обеспечения доступности на объекте. | постоянно | Сотрудники ОУ |  |
| 7 | Размещение на сайте ОУ информации о предоставлении услуги по обеспечению доступности инвалидов объектов и предоставляемых на нем услуг в сфере образования | Февраль 2018г. | Зам. директора по ВР Юхно Е.З. |  |
| 8 | Привести пандус в соответствие нормативным требованиям; установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить недостающие поручни вдоль марша лестниц; снизить высоту порогов входных дверей; установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости инвалида-колясочника | 2019г. (в пределах финансиро- вания) | Зам. директора по АХР Юхнова Н.Н. |  |
| 9 | Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ремонт, организационные мероприятия. Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и/или тактильной маркировки; снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью; выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими символами | 2020г. (в пределах финансиро- вания) | Зам. директора по АХР Юхнова Н.Н. |  |
| 10 | Санитарно-гигиенические помещения: организационные мероприятия, индивидуальное решение с TCP. В группах, где имеются унитазы, установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины | 2021г. (в пределах финансиро- вания) | Зам. директора по АХР Юхнова Н.Н. |  |

Приложение №3

к приказу №23-Д от 07.02.2018 года

ЖУРНАЛ УЧЕТА

проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности инвалидов объектов и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

(МБОУ Кормовская СШ)

| № п/п | ФИО инструктируемого сотрудника | Дата проведения инструктажа | Подпись проводящего инструктаж | Подпись инструкти- руемого сотрудника |
| --- | --- | --- | --- | --- |